 DIÁRIO DE BORDO – GRUPO 4
Empresa parceira: Faculdade Senac Rio	Unidade Operativa: Faculdade Senac Rio
Curso (com código SGA)	Turma: 2021.2
Módulo: 1	Período: 16/08/2021 A 08/09/2021
Supervisor (a) Técnico/Professor (a) -Graduação: Jhonny	Professora da Unidade Curricular (a): / Gabriella Silveira

DATA	AÇÕES - GRUPO 4
16/08/2021	REUNIÃO 16/08/2021: / Na segunda-feira do dia 16/08/2021, houve a reunião do projeto integrador com todos os módulos, Rômulo nosso Scrum Master da equipe sugeriu mudanças na página de exibição do mural. houve perguntas também sobre a reforma dos cards, e a configuração de card de eventos e card de ideia. / As mudanças sugeridas da página, são: / Adicionar um select na página de exibição do mural, para selecionar os assuntos. / E um ícone com o símbolo de um “+”, com o objetivo de adicionar recurso dos assuntos. / Adicionar uma lixeira para excluir os recursos dos assuntos do mural. / Abaixo estão as imagens da reunião: / Após a explicação das mudanças necessárias para a página de configuração e exibição do mural, o Rômulo mostrou a página do JIRA com todas as tarefas da 1º sprint, relatando a explicação de cada uma delas para quem fosse realiza-las.
18/08/2021	Reunião 18/08/2021: / Na quarta-feira do dia 18/08/2021, houve a reunião do projeto integrador com os módulos 4 e 5 do grupo 4, onde foram passadas para cada uma das tarefas do pessoal que estava presente na reunião um acompanhamento de dificuldades. Além disso, foi feito a alteração em uma tarefa (passou pro backlog e criou uma substituta) e também fez projeções para as próximas sprints. Basicamente foi isso.
23/08/2021	Reunião 23/08/2021: / Na segunda-feira do dia 23/08/2021, houve a reunião do projeto integrador com todos os módulos do grupo 4. Foi tirado dúvidas das atividades e O Scrum master Rômulo apresentou a lista dos integrantes do módulo 1 que fazem parte do nosso grupo e adicionou eles no JIRA.
25/08/2021	Reunião 25/08/2021 / Na quarta-feira, basicamente foi feito o acompanhamento e conversa sobre as dificuldades de cada um nas tarefas do Projeto Integrador. E foi organizado já na reunião os planos para a próxima sprint.
08/09/2021	Reunião 08/09/2021 / Na quarta-feira quando a Lissa foi tentar colocar o projeto para rodar, porém estava dando erro: / Foi quando o Rômulo identificou que ela estava sem espaço no HD para rodar o programa. E explicou sobre a tarefa que ela tinha para fazer, que era alterar o agrupamento de assuntos na tela de config. Jhonny entrou na reunião para auxiliar no problema e ai ela conseguiu resolver o problema da falta de espaço, para continuar o andamento da tarefa. / Depois o Rômulo perguntou ao Lucas como estava o andamento da tarefa dele (que ela realizar a planilha de acompanhamento das tarefas de todos) e ai ele colou o link da planilha no grupo para que todos pudessem preencher.