| **Nome do Projeto** | | **E-vendas** | | | **Código:** | | **0187552** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Justificativa** | | | | | | | | |
| A empresa FQN é uma agência de marketing, que tem por objetivo expandir seu modelo de negócio, com a criação de um sistema de gestão de vendas.  Visando atender os interesses dos seus clientes, a FQN decide criar um sistema de gestão de campanhas de vendas que permita a abertura de vendas por parte de seus clientes. O E-vendas atuará como um intermédio entre o cliente final e a FQN. | | | | | | | | |
| **Objetivos** | | | | | | | | |
| * Facilitar a gestão de vendas. * Organizar o sistema fiscal. * Otimizar o processo de abertura de campanha do cliente. * Expandir a visibilidade da identidade visual do cliente. | | | | | | | | |
| **Escopo** | | | | | | | | |
| * O sistema permitirá a abertura de propostas dos seus clientes pela sua área de vendas. * O sistema deverá emitir faturas para cada tipo de serviço da proposta com a respectiva emissão de nota fiscal. * O sistema deverá também controlar os pagamentos realizados pelos clientes. | | | | | | | | |
| **Custo estimado** | | | | **Prazo do projeto (inicio e término)** | | | | |
| R$ 31,000,00. | | | | 21/03/2023 até 21/06/2023 | | | | |
| **Premissas** | | | | | | | | |
| * O processo de contratação da nuvem AWS está atrasado e que provavelmente só estará disponível daqui a dois meses. | | | | | | | | |
| **Restrições** | | | | | | | | |
| * O sistema deverá ser desenvolvido em 3 (três) meses * O sistema precisará ser desenvolvido em Java e deverá ficar hospedado na nuvem AWS da empresa * Deverá ser contratada uma ou mais soluções no formato SaaS (Software as a Service) que permitam a emissão de notas fiscais e boletos. * Deverá ser escolhido um banco de dados relacional open source. | | | | | | | | |
| **Gerente do Projeto** | | | | **Responsabilidades** | | | | |
| Daniel Dantas | | | | Gerir o projeto, com a delegação de tarefas. | | | | |
| **Patrocinador do Projeto** | | | | **Responsabilidades** | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Partes interessadas** | | | | | | | | |
| Nome: | | | Influência ou interesse | | | | | |
| Cliente | | | Influência: Pode mudar os parametros do projeto. Interesse: Deseja o projeto concluído | | | | | |
| Daniel Dantas | | | Influência: Planejador | | | | | |
| Pedro Rangel | | | Influência: Planejador | | | | | |
| **Aprovação:** | | | | | | | | |
| Nome: Reinaldo Freitas | | | Assinatura: | | | Data: 22/03/2023 | | |